## Slide 1: 두더지 잡기 게임 계획서
2016180039 정승원

## Slide 2: 목차
게임 진행 방식
게임 플레이 상세 설명
구현 방법 상세 설명
개발 일정

## Slide 3: 게임 진행 방식
타이틀 씬
로그인 씬
솔로/ 함께
플레이 방식
선택 씬
실제게임 진행 씬
점수 판 씬
게임 대기 로비 씬
함께 플레이)
솔로 플레이)
타이틀 화면
플레이 버튼
로그인 입력 창
솔로/ 함께 플레이 방식 선택 버튼
점수보기 버튼
유저 정보 바
준비 버튼
게임 전체 로비 씬
대기중인 로비 방들을 보여주는 창
방 만들기/ 참여하기 버튼
두더지 게임 화면
실시간 내 점수 판
실시간 상대방 점수 판
최종 점수 판, 순위 화면
로비로 돌아가기 버튼

## Slide 4: 게임 플레이 상세 설명
X
_

게임화면
현재 1등 플레이어 이름:
실시간 점수
나의 실시간 점수 출력
두더지 게임 진행
두더지 구멍은 총 8군데
나오는 위치와 시간은 랜덤
두더지의 패턴: 한번에 나오기/ 나오는 척하고 안 나오기/ 나오는 척하고 나오기
함께 플레이 시 모든 플레이어는 같은 두더지들을 잡음 (하지만 누가 먼저 잡고를 따지지는 않음, 즉 서로 직접적 영향은 없음)
마우스로 조작 (왼쪽 마우스 버튼 클릭 시 때리기)
마우스를 움직일 시 망치가 마우스를 따라 감
헛스윙 시 페널티 (잠시동안 망치를 이용 못하게 막음)
게임 종료는 타이머가 모두 소진 시 (2분)
타이머의 시간이 얼마 남아 있지 않을 수록 두더지의 속도는 증가
함께 플레이 시 한 방에 최대 인원은 4명까지
남은 시간

## Slide 5: 구현 방법 상세 설명
[네트워크]
최대 동시접속 인원: 20명
필요 기능:
로그인 시스템 (DB에 있는 정보로 아이디, 비번 비교)
게임 로비 시스템 (대기 방들 보여주기, 새 방 만들기)
게임 시작 시 두더지 패턴들을 정하여 모든 플레이어들에게 나눠 주기
게임 실시간 플레이어들 점수 동기화
게임 종료 후 DB에 플레이어의 이름과 점수 전송
[DB]
저장 데이터:
플레이어 아이디, 비밀번호, 최대 점수, 전체 순위
[모델]
필요한 3D모델:
게임 배경화면 및 두더지 굴 (자체 제작),
두더지, 망치 (에셋 스토어에서 무료 모델 사용)
필요한 애니메이션:
두더지가 나오는 애니메이션 (자체 제작)
두더지가 죽는 애니메이션 (자체 제작)
망치를 휘두르는 애니메이션 (자체 제작)
[충돌체크]
화면은 고정되어 있을 것이므로, 3D 충돌체크보다 2D 바운딩 박스 충돌체크를 이용한다. 이는 두더지 굴 위치에 보이지 않는 버튼 설치하고 이 버튼이 On Click()을 감지하여 충돌체크를 수행한다.

## Slide 6: 개발 일정
17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일
혼자 플레이 구현 | 혼자 플레이 구현 | 혼자 플레이 구현 | 혼자 플레이 구현 | 혼자 플레이 구현 | 구글 파이어 베이스 연동 | 구글 파이어 베이스 연동, photon 서버 연동하여 로그인 확인
 |  |  |  | 14일 | 15일 | 16일
 |  |  |  | 타이틀 화면 만들기 (맵 모델 준비) | 맵 모델 준비 , 모델 준비, 애니메이션 제작 | 모델 준비, 애니메이션 제작
24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 |  | 
photon 서버 연동하여 로그인 확인 | 함께 플레이 구현 | 함께 플레이 구현 | 함께 플레이 구현 | 마무리 |  |